Tollm 프로젝트 최종 보고서

Toll + LLM · 팀을 위한 AI(LLM) API 게이트웨이

여러 LLM 프로바이더를 하나의 OpenAI 호환 API로 감싸고,

인증·사용량 추적·레이트리밋·쿼터·캐시·팀 관리·BYOK를 제공하는 백엔드 인프라

유인식 BCSD · 백엔드 트랙 비기너

작성일: 2026-07-27

GitHub: github.com/insik03/Tollm

목차

목차	2

1. 프로젝트 개요	3

2. 만든 이유 / 배경	3

3. 주요 기능	3

4. 기술 스택 및 선정 근거	4

4.1 기술 스택 요약	4

4.2 왜 이 기술이었나 (핵심 결정의 근거)	5

5. 시스템 구조 / 요청 처리 흐름	5

6. 개발 과정의 난관과 해결	6

7. 초안(기획서)과 달라진 점	7

8. 배포	7

9. 품질 보증 및 보안 검수	7

10. 향후 계획 및 알려진 한계	8

1. 프로젝트 개요

Tollm은 'Toll(통행료) + LLM'의 합성어로, 모든 AI(LLM) 요청이 통과하며 인증·과금·제한이 이루어지는 '관문(게이트웨이)'을 뜻한다. 클라이언트는 Tollm이 발급한 단일 키(tlm_...)로 OpenAI 호환 방식으로 요청을 보내고, Tollm은 그 뒤에서 인증, 사용량·비용 추적, 레이트리밋, 월 쿼터, 응답 캐시, 팀 단위 공유, 그리고 사용자가 자기 LLM 키를 등록해 쓰는 BYOK(Bring Your Own Key)까지 통제한다.

이는 OpenRouter, Portkey, LiteLLM 같은 상용 'LLM 게이트웨이'와 동일한 제품 카테고리에 속하며, 개인/팀이 여러 LLM 프로바이더를 안전하고 통제 가능하게 쓰도록 돕는 백엔드 인프라다.

2. 만든 이유 / 배경

여러 사람 또는 팀이 LLM API를 함께 쓰려고 할 때 다음과 같은 문제가 반복된다.

- 키 관리 분산: 각자 프로바이더 키(sk-...)를 들고 다니면 유출 위험이 크고, 한 명이 유출되면 키를 바꿔야 해서 전원이 영향을 받는다.

- 사용량 불투명: 누가 얼마나 썼는지, 어느 키가 비용을 얼마나 냈는지 알기 어렵다.

- 비용 통제 부재: 개인·팀 단위로 한도를 걸거나 특정 사용자만 차단하는 수단이 없다.

- 프로바이더 파편화: OpenAI, Anthropic 등 회사마다 API 형식이 달라 도구를 각각 맞춰야 한다.

Tollm은 클라이언트와 LLM 프로바이더 '사이에 서는' 게이트웨이로서 이 문제들을 해결한다. 사용자는 tlm_ 키 하나로 OpenAI 호환 방식만 알면 되고, 서버가 인증·사용량·한도·캐시·팀 공유·키 보관을 대신 책임진다.

3. 주요 기능

| 영역 | 기능 |
| --- | --- |
| 인증 | 회원가입/로그인(JWT), 역할(ADMIN/MEMBER), 관리자 전용 통계 API |
| API 키 | Tollm 키(tlm_) 발급(원문 1회 노출)/목록/폐기, SHA-256 해시로만 저장 |
| 프록시 | /v1/chat/completions (OpenAI 호환). OpenAI는 통과(passthrough), Anthropic은 형식 번역 어댑터로 흡수 |
| 트래픽 제어 | 레이트리밋(Redis Lua 토큰 버킷), 월 쿼터, exact 응답 캐시(Redis), /v1 동시호출 격벽(세마포어) |
| 사용량·비용 | 사용자별 / API 키별 / 팀별 / 팀 멤버별(닉네임 기준) 집계 |
| 팀 | 팀 생성·초대(재사용 토큰)·합류, 팀 키, 팀 쿼터/캐시 공유, 멤버 닉네임, 탈퇴/강제퇴장/해지(연쇄 키 폐기) |
| BYOK | 사용자/팀이 자기 프로바이더 키를 등록(AES-GCM 암호화 저장). 순수 BYOK - 미등록 시 요청 차단. 개인 키 별명, 프로바이더 자유 입력 |
| 대시보드 | 정적 HTML/JS 웹 UI(회원가입·키 관리·BYOK·채팅 테스트·팀 관리·사용량 조회) |
| 운영 | actuator 헬스체크, local/prod 프로파일, EC2 + Nginx 배포 |

4. 기술 스택 및 선정 근거

4.1 기술 스택 요약

| 영역 | 기술 | 핵심 이유 |
| --- | --- | --- |
| 언어/런타임 | Java 21 (LTS) | 로컬에 이미 설치, Spring Boot 3.3 공식 지원 최신 LTS |
| 프레임워크 | Spring Boot 3.3 | 생태계·생산성, 필터/JPA/검증 등 표준 제공 |
| 관계형 DB | MySQL 8 | 사용자·키·로그·쿼터 등 정합성이 필요한 데이터 |
| 공유 상태/캐시 | Redis 7 | 여러 인스턴스가 공유하는 레이트리밋 상태 + Lua 원자성 + 응답 캐시 |
| 인증 | JWT (jjwt) | 무상태(stateless) → 수평 확장 용이, API 클라이언트 친화 |
| 해싱 | bcrypt / SHA-256 | 비밀번호는 bcrypt, API 키는 SHA-256 (근거는 4.2) |
| BYOK 암호화 | AES-256-GCM | 남의 프로바이더 키를 기밀+무결성 보장하며 저장 |
| 인메모리 캐시 | Caffeine | 키 조회/단가표를 TTL 캐시해 매 요청 DB 왕복 감소 |
| 외부 HTTP | JDK HttpClient | 커넥션 풀 내장, 추가 의존성 없이 아웃바운드 재사용 |
| 프록시 형식 | OpenAI 호환 | 기존 SDK/도구가 base URL만 바꿔 그대로 사용 가능 |
| 배포 | EC2 + Nginx + systemd | 수업 과제 방식(Ubuntu apt) 준수, 리버스 프록시 + 자동 재시작 |

4.2 왜 이 기술이었나 (핵심 결정의 근거)

- 왜 Redis로 레이트리밋? 레이트리밋은 여러 스레드(향후 여러 서버)가 '같은 사용자의 남은 토큰 수'라는 하나의 값을 동시에 읽고 쓰는 공유 상태 문제다. 애플리케이션 메모리에 두면 인스턴스를 늘리는 순간 한도가 인스턴스 수만큼 쪼개진다. Redis는 모든 인스턴스가 공유하는 단일 저장소이자, Lua 스크립트를 단일 명령처럼 원자적으로 실행해 '읽기→계산→쓰기'의 레이스 컨디션까지 해결한다.

- 왜 토큰 버킷? 고정 윈도우('1분마다 리셋')는 경계 부근에서 허용치를 2배까지 통과시키는 버스트 문제가 있다. 토큰 버킷은 리셋 시점 개념 없이 '초당 일정량씩 채워지는 그릇'으로 모델링해 경계 폭주가 없고, 평상시 여유 토큰으로 짧은 버스트도 자연스럽게 흡수한다.

- 왜 JWT? 서버가 세션을 들고 있지 않는 무상태 방식이라 인스턴스를 늘려도 세션 공유 문제가 없고(수평 확장), API 클라이언트가 토큰만 헤더에 실으면 되어 친화적이다.

- 왜 비밀번호는 bcrypt인데 API 키는 SHA-256? 해싱 방식은 입력 엔트로피와 검증 빈도로 결정한다. 비밀번호는 사람이 만들어 저엔트로피·저빈도이므로 느린 bcrypt로 무차별 대입을 방어한다. API 키는 256비트 랜덤(추측 불가)이고 매 요청 검증되므로, 빠르고 결정적인 SHA-256을 써 유니크 인덱스로 단건 조회한다.

- 왜 OpenAI 호환 형식? 기존 도구·SDK가 base URL만 바꿔 그대로 쓸 수 있다. 프로바이더별 형식 차이는 어댑터(AnthropicClient)가 내부에서 흡수한다.

- 왜 application.yml을 local/prod 프로파일로 분리? 환경마다 달라야 하는 값(DB 접속, ddl-auto, 시크릿)이 한 파일에 있으면 '배포 전에 바꿔야지'라는 사람의 기억에 의존한다. 프로파일로 분리하면 구조가 강제한다: 로컬은 편의 기본값, 운영은 기본값 없는 환경변수(미설정 시 부팅 실패, fail-fast) + ddl-auto=validate.

- 왜 순수 BYOK + AES-GCM? 서버가 공용 키 하나로 모두의 요청을 대신 내보내면, 공개 배포 시 모르는 사람이 운영자 비용을 태울 수 있다. 그래서 각 사용자/팀이 자기 키로만 나가게(순수 BYOK) 바꾸고, 남의 키를 보관하는 책임을 위해 AES-256-GCM으로 암호화 저장(랜덤 IV, 인증 태그)했다. 복호화 마스터키는 DB가 아닌 환경변수에 두어, DB만 유출돼도 원문 키를 얻지 못하게 했다.

5. 시스템 구조 / 요청 처리 흐름

프록시(/v1) 요청은 다음 순서로 처리된다.

- 클라이언트 → ApiKeyAuthFilter(tlm_ 키를 SHA-256 해시로 조회·인증, 짧은 TTL 캐시)

- → 레이트리밋(Redis Lua 토큰 버킷, 사용자/팀별)

- → 월 쿼터(UsageQuota) 확인

- → stream:true 등 미지원 요청 차단, 단가표(LlmModel) 확인

- → BYOK 키 결정(개인=사용자 등록 키 / 팀=팀 등록 키, 없으면 400)

- → 응답 캐시 확인(exact, Redis) — 히트 시 즉시 반환

- → ProviderRouter가 모델명으로 프로바이더 선택 → 외부 LLM 호출(동시호출 격벽)

- → 응답에서 토큰 수 추출 → 비용 계산 → RequestLog 저장 → 쿼터 누적 → 캐시 저장 → 응답 반환

패키지 구조: domain(user, apikey, team, provider, proxy, usage, admin, providerkey) + global(auth, config, logging, error). 팀·BYOK 등 확장 기능은 기존 개인 흐름을 건드리지 않고 nullable FK와 병렬 서비스로 얹는 'add-on' 원칙으로 설계했다.

6. 개발 과정의 난관과 해결

- 한글 경로 빌드 실패: 프로젝트가 OneDrive의 한글 폴더('바탕 화면') 아래라, 포크된 테스트 JVM이 긴 클래스패스 @argfile을 OS 코드페이지(MS949)로 잘못 디코딩해 ClassNotFound가 났다. 소스 위치는 그대로 두고 빌드 산출물만 ASCII 임시 디렉터리로 옮겨 우회했다.

- 비용 정밀도 버그: 비용 컬럼이 기본 DECIMAL(19,2)라 1센트 미만의 실제 LLM 비용($0.0005 등)이 0으로 저장됐다. 실제 API 키로 테스트하다 발견했고 @Column(precision=19, scale=8)로 수정. 목(mock) 테스트로는 잡을 수 없는, 실제 호출로만 드러나는 버그였다.

- 캐시 포이즌닝 버그: 단가표 조회를 캐시로 감쌌는데, 부팅 시 시드 초기화가 시드 '전에' 조회를 호출해 '없음'이 캐시되고, 곧이어 시드가 들어가도 캐시엔 '없음'이 남아 운영 첫 부팅에서 모든 요청이 '단가 정보 없음'으로 실패했다. 빈 결과를 캐시하지 않도록(unless) 수정. 로컬은 DB에 데이터가 있어 안 걸리고 새 운영 DB에서만 재현된 케이스.

- Mockito strict stubs: 불필요/미완성 스텁 예외를 여러 번 만나, '코드가 실제로 호출하는 메서드만 스텁한다', '스텁 조립은 given() 체인 밖에서 먼저 한다'는 원칙으로 정리.

- BYOK 도입에 따른 클라이언트 리팩터링: 고정 서버 키를 들고 있던 프로바이더 클라이언트를 chat(body, apiKey)로 바꿔 요청마다 키를 주입받게 하고, '어떤 키로 나갈지'의 결정을 ProxyService로 올렸다.

- 배포 환경 이슈: Docker Desktop 엔진 종료, gradlew 실행 권한(리눅스 실행 비트) 누락, t3.micro(1GB) 빌드 메모리 부족 → 스왑 2GB, HTTP/HTTPS 판단 등을 배포 과정에서 하나씩 해결.

- 보안 검수로 발견한 실제 결함들: URL 인코딩(/%61dmin)으로 관리자 인증 우회, stream:true로 쿼터 무제한 우회, 팀 경로가 서버 공용키로 폴백되던 재무적 우회, 프로바이더 자유입력이 만든 저장형 XSS 등 - 뒤 9장 참고.

7. 초안(기획서)과 달라진 점

- 문서상 '완료' → 실제는 스켈레톤: 초기 기획 문서는 기능들이 완료됐다고 되어 있었으나 실제 코드는 스텁 수준이라, 인증부터 프록시·집계·레이트리밋·캐시까지 처음부터 구현했다.

- 관리형 단일키 → 순수 BYOK 전환: 원래는 서버가 프로바이더 키 하나로 모두를 대신 호출하는 모델이었으나, '공개 배포 시 모르는 사람이 운영자 키로 비용을 태운다'는 문제를 인식해 각 사용자/팀이 자기 키로만 쓰는 순수 BYOK로 전환했다.

- 팀 기능을 '재설계'가 아닌 add-on으로: 이미 검증된 개인 흐름을 건드리지 않기 위해, ApiKey/RequestLog에 nullable 팀 FK만 더하고 팀용 서비스를 병렬로 추가했다.

- 사용량 세분화 추가: '그 사람/그 팀 총합'만 있던 것을 API 키별·팀 멤버별(닉네임 기준)까지 세분화해, 다중 키·다중 멤버 환경에서 누가 얼마나 썼는지 구분 가능하게 했다.

- 프로바이더 자유 등록: openai/anthropic 고정에서, 프로바이더 이름을 자유 입력으로 등록할 수 있게 확장(향후 다양한 AI 지원의 토대).

- 웹 대시보드 신설: 링크 하나로 동작을 시연할 수 있도록 정적 HTML/JS 대시보드(채팅 테스트 포함)를 추가했다.

8. 배포

수업(11주차 AWS 배포) 방식에 맞춰 단일 EC2에 직접 배포했다.

- 인스턴스: AWS EC2 Ubuntu(t3.micro, 프리티어), 빌드 메모리 부족 대비 스왑 2GB.

- 런타임/인프라: JDK 21, MySQL·Redis를 apt로 설치(로컬과 동일 구성), Nginx 리버스 프록시(80→8080), 앱은 systemd 서비스로 자동시작·자동재시작.

- 운영 프로파일: prod 프로파일은 ddl-auto=validate + 시크릿(JWT_SECRET, DB, BYOK_ENCRYPTION_KEY)을 기본값 없는 환경변수로 강제(fail-fast). 스키마는 엔티티에서 뽑은 db/schema.sql을 배포 전 수동 적용.

- 배포 방식: 서버에서 git clone → gradlew build → java -jar(systemd). 코드는 개인 GitHub 저장소로 관리.

- 검증: 퍼블릭 IP로 회원가입/로그인/키 발급, BYOK 미등록 차단(400)과 등록 후 실제 채팅(200)까지 확인.

9. 품질 보증 및 보안 검수

단위·통합 테스트(JUnit5 + Mockito, 리포지토리는 @DataJpaTest + H2)로 오케스트레이션·집계 로직을 검증하고, 배포/확장 시점마다 다중 에이전트 검수(자체 'ai-company' 파이프라인)로 지적사항을 교차검증·반영했다. 대표적으로 다음을 발견·수정했다.

- (보안) 관리자 인증 우회: getRequestURI() 원문과 Spring 매핑 경로의 불일치로 /%61dmin 인코딩 요청이 인증 필터를 건너뛰던 문제 → 디코딩 경로로 판정하도록 수정.

- (과금) stream 우회: stream:true 응답이 토큰 파싱 실패로 비용 0으로 기록돼 쿼터를 무제한 우회하던 문제 → 외부 호출 전에 400 차단.

- (과금) 팀 서버키 우회: 팀 요청이 서버 공용키로 폴백돼 누구나 팀을 만들어 운영자 키를 쓸 수 있던 문제 → 팀도 자기 등록 키만 쓰도록(순수 BYOK) 차단.

- (정합성) 캐시 키/정밀도/포이즌닝: 캐시 키를 요청 본문 전체 기반으로 보정, 비용 정밀도 8자리, 빈 결과 미캐시 등으로 잘못된 응답·비용 오기록 방지.

- (성능/안정성) 커넥션 풀·격벽: 커넥션 풀 있는 HTTP 클라이언트로 교체하고 /v1 동시호출 격벽(세마포어)을 두어 외부 지연 시 스레드 고갈을 방지.

- (보안) BYOK 강화·XSS 차단: 복호화 실패의 명확한 에러화, 마스터키 강도 강제, 팀 키 관리 OWNER 전용, 프로바이더 입력 화이트리스트 + 출력 이스케이프로 저장형 XSS 차단.

10. 향후 계획 및 알려진 한계

정식 서비스(도메인 + 다수 사용자)로 확장할 경우를 대비한 위협 모델링 결과, 다음이 출시 전 과제로 정리됐다.

- 전송 암호화(HTTPS): 현재 HTTP라 로그인/토큰/등록 키가 평문 전송 → 도메인 연결 + certbot(Let's Encrypt) 필수.

- 마스터키 관리: BYOK 암호화 마스터키를 AWS KMS/Secrets Manager로 이전 + 키 회전 메커니즘.

- 인증 방어: /auth 로그인 레이트리밋·계정 잠금·2FA, 비밀번호 재설정 흐름.

- 다양한 프로바이더 실제 라우팅: 현재는 openai/anthropic만 실제 프록시. OpenAI 호환 커스텀 프로바이더 라우팅으로 확장.

- 운영/법적: 자동 백업·모니터링, 회원 탈퇴·데이터 삭제, 개인정보처리방침·이용약관·국외이전 동의, 프로바이더 약관 준수.

정리하면, Tollm은 인증·프록시·트래픽 제어·팀·BYOK를 갖춘 동작하는 LLM 게이트웨이로 구현·배포됐으며, 실제 상용 서비스로 가기 위한 보안·운영 로드맵까지 도출한 상태다.