Tollm 2주차 진행 보고서

- 기간: 2026-07-19 ~ 2026-07-21

- 프로젝트: Tollm — 팀 단위 LLM API 공유를 위한 게이트웨이 서버

- 이번 주 목표: 2주차 필수 기능(레이트리밋 → 쿼터 차단 → 응답 캐시 → 사용량 집계 API) 전체 구현 + 자동화 테스트 인프라 최초 구축 + 보안 자체 검수·보강

- 개발 프로세스: 구현 → 보안 검수(SEC-01~03 발견) → 수정 → 회귀 테스트의 사이클로 진행. AI 에이전트를 역할 분담(구현/보안 검수/QA)시켜 활용하되, 모든 설계 결정의 근거는 본 보고서 3절에 직접 정리

- 저장소: github.com/insik03/Tollm

1. 요약

| 구분 | 상태 |
| --- | --- |
| ① RateLimitService (Redis 토큰 버킷 + Lua) | ✅ 완료 + 검증 |
| ② UsageQuota (원자적 누적 + 월 리셋) | ✅ 완료 + 검증 |
| ③ ResponseCacheService (exact 캐시, userId 포함 키) | ✅ 완료 + 검증 |
| ④ ProxyService.relay() 전체 통합 | ✅ 완료 + 검증 |
| ⑤ RequestLogRepository 집계 JPQL | ✅ 완료 + 검증 |
| ⑥ UsageController / AdminController | ✅ 완료 + 검증 |
| ⑦ RequestLogAspect (@Around 관측 로깅) | ✅ 완료 |
| ⑧ 보안 검수 반영 3건 (SEC-01 시크릿 fail-fast / SEC-02 본문 1MB 제한 / SEC-03 쿼터 우회 차단) | ✅ 완료 + 검증 |
| src/test 자동화 테스트 인프라 최초 구축 | ✅ 완료 |

테스트: 44/44 통과 (./gradlew clean build, 2026-07-21 재검증 완료)

2. 구현한 요청 처리 흐름 (2주차 반영)

POST /v1/chat/completions

→ RequestSizeLimitFilter    : [SEC-02] Content-Length 1MB 초과 시 본문 읽기 전에 413 차단

→ ApiKeyAuthFilter          : 1주차와 동일 (SHA-256 해시로 사용자 식별)

→ ProxyService.relay()

1. rateLimitService.tryConsume(userId)   실패 시 429 TOO_MANY_REQUESTS

2. usageQuota.isExceeded() (+ 지연 월 리셋) 초과 시 429 TOO_MANY_REQUESTS

3. 단가표(LlmModel) 등록 확인             [SEC-03] 미등록 모델은 외부 호출 전에 400 거부

4. responseCacheService.get(cacheKey)     히트 시 즉시 반환 (cost=0, cacheHit=true 로깅)

5. ProviderRouter → OpenAiClient/AnthropicClient (외부 호출, 1주차 기능)

6. 응답 usage 파싱 → LlmModel 단가표로 비용 계산 → RequestLog 저장 → UsageQuota.addUsage

7. responseCacheService.put(cacheKey, response)

→ RequestLogAspect(@Around) : 관측용 처리시간 로그(slf4j)만 남김 (RequestLog.latencyMs와는 별개)

3. 핵심 설계 결정과 근거

3.1 레이트리밋 — 토큰 버킷 + Lua 원자성

| 결정 | 근거 |
| --- | --- |
| Redis Hash(bucket:{userId}) + Lua 스크립트 | GET 후 SET을 애플리케이션 코드에서 하면 동시 요청 사이 레이스 컨디션이 생긴다. Redis는 Lua 스크립트 하나를 단일 명령처럼 원자적으로 실행하므로 "경과시간만큼 리필 → capacity로 클램프 → 1개 차감"을 한 번에 안전하게 처리한다 |
| capacity=10, refillPerSec=1 | 1초에 1개씩 채워지고 최대 10개까지 버스트를 흡수하는 완만한 정책. 고정 윈도우와 달리 경계 폭주 문제가 구조적으로 없음 |
| tryConsume()은 boolean만 반환, 429 변환은 ProxyService 책임 | "토큰이 있는가"와 "어떤 HTTP 응답을 줄 것인가"는 다른 관심사 — 재사용/테스트 용이 |
| Lua 스크립트를 .lua 파일로 분리 + DefaultRedisScript 빈 | 별도 파일이면 스크립트만 따로 리뷰/버전관리/테스트 가능 |

3.2 UsageQuota — 동시성 처리 (쿼터 원자적 갱신)

| 결정 | 근거 |
| --- | --- |
| addUsage를 JPQL @Modifying bulk UPDATE로 구현 | "읽고-더하고-저장"(dirty checking) 방식은 동시 요청 두 개가 같은 스냅샷을 읽으면 하나의 갱신이 사라지는 lost update가 발생. UPDATE ... SET currentUsage = currentUsage + :cost는 DB가 행 잠금을 걸고 한 번의 SQL로 처리하므로 애플리케이션 락 없이 원자성 보장 — Redis Lua로 레이트리밋 원자성을 확보한 것과 동일한 철학 |
| 월 리셋은 배치 없이 요청 시점 지연 평가(lazy reset) | 매달 1일에만 조건이 참이 되는 드문 이벤트라 스케줄러 도입 없이 실무적으로 충분 |
| 20개 스레드 동시 addUsage 테스트로 lost update 부재를 직접 증명 | "말로만 원자적"이 아니라 실제 검증. @DataJpaTest 기본 롤백 트랜잭션을 꺼서(NOT_SUPPORTED) 멀티스레드가 커밋된 데이터를 보게 함 |

3.3 응답 캐시 — 캐시 키 설계 (보안 핵심 결정)

| 결정 | 근거 |
| --- | --- |
| 캐시 키 = SHA-256(userId + model + 정규화된 messages) | [보안] userId를 키에 포함하지 않으면 서로 다른 사용자가 동일 요청을 보냈을 때 한 사용자의 캐시 응답이 다른 사용자에게 노출되는 크로스오버가 생긴다. 히트율이 다소 낮아져도 사용자 간 응답 크로스오버를 원천 차단하는 쪽을 기본값으로 선택 |
| 정규화: 앞뒤 공백 제거 + 연속 공백/개행 압축 | 시맨틱 캐시는 non-goal로 하되, 사소한 포맷 차이로 캐시가 깨지는 것은 방지 |
| TTL 1시간 (설정화: tollm.cache.ttl-seconds) | 팀 내 반복 질의 재사용 효과와 "오래된 응답" 위험 사이의 절충값 |
| 캐시 히트율은 별도 카운터 없이 RequestLog.cacheHit로 집계 | 이미 모든 요청이 로그에 남으므로 상태 이중 관리 불필요 |

3.4 ProxyService 통합 — 트랜잭션 경계

| 결정 | 근거 |
| --- | --- |
| relay() 전체에 @Transactional을 걸지 않음 | 외부 LLM 호출은 최대 60초까지 걸릴 수 있다. 트랜잭션을 걸면 그동안 DB 커넥션을 붙들어 "외부 API가 느려서 DB 커넥션 풀까지 고갈"되는 상황이 생긴다. 쿼터 조회/로그 저장/쿼터 누적을 각각 짧은 자체 트랜잭션으로 분리 |
| 단가 미등록 모델은 외부 호출 전에 400 거부 (SEC-03, 초기 설계에서 변경) | 최초 구현은 "cost=0으로 기록하고 통과"였으나, 보안 검수에서 쿼터 우회 경로임이 지적됨: 실비용은 발생하는데 쿼터엔 0이 누적 → 월 한도 무제한 우회 가능. "게이트웨이가 과금을 보장하지 못하는 요청은 통과시키지 않는다"는 원칙으로 변경 |

3.5 AOP로 뺀 것 vs 서비스에 둔 것

RequestLogAspect는 relay()를 @Around로 감싸 처리시간을 관측 로그(slf4j)로만 남긴다. RequestLog.latencyMs(프로바이더 왕복 시간)는 relay() 내부에서 직접 측정한다. @Around는 "실행 전/후"만 관찰할 수 있는데 로그 저장은 메서드 내부 시점에 일어나므로, Aspect가 잰 시간을 반영하려면 이중 쓰기 + 레이스 컨디션이 생긴다. 순수 횡단 관심사(관측 로깅)만 AOP로 분리하고, 비즈니스 로직에 쓰이는 값(latencyMs)은 서비스에 둔 것 — AOP 적용 경계에 대한 판단 기준을 세운 결정.

3.6 보안 자체 검수에서 발견·수정한 3건

| ID | 발견된 문제 | 공격/사고 시나리오 | 수정 |
| --- | --- | --- | --- |
| SEC-01 | jwt.secret에 yml 기본값이 있어 환경변수 없이도 서버가 뜸 | 배포 시 환경변수를 잊으면 공개된 기본 시크릿으로 서명된 JWT를 누구나 위조 가능 | 기본값 제거 → 미설정 시 부팅 실패(fail-fast) |
| SEC-02 | 프록시 요청 본문 크기 무제한 | 수십 MB 본문 반복 전송 → 메모리 압박 + 외부 API 과금 폭탄 | RequestSizeLimitFilter 신설 — 1MB 초과 시 본문 읽기 전 413 |
| SEC-03 | 단가표 미등록 모델이 비용 0으로 통과 | 실비용 발생 + 쿼터 0 누적 → 월 한도 무제한 우회 | 외부 호출 전 단가 확인, 미등록 400 거부 |

세 건 모두 회귀 테스트 추가 (AdminAuthorizationTest 3케이스, RequestSizeLimitFilterTest 4케이스).

4. 검증 결과

4.1 테스트 전략 — Mock vs Testcontainers vs H2

| 대상 | 방식 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| RateLimitService, ResponseCacheService, ProxyService, UsageQuota | Mockito 단위 테스트 | 목적은 "우리 분기 로직이 맞는가"이지 "Redis/DB가 동작하는가"가 아님. Docker 없이 몇 초 안에 실행 |
| RequestLogRepository, UsageQuotaRepository (집계/bulk JPQL) | @DataJpaTest + H2 | 표준 JPQL만 사용해 MySQL 전용 문법 의존이 없음. Testcontainers의 Docker 기동 비용을 정당화할 이유가 없다고 판단 |
| Redis Lua의 "실제 원자성" | 자동화 제외 (리스크로 관리) | Mock으로는 실제 동시 실행 보장을 증명 불가 — 3주차 k6 부하 테스트에서 검증 예정 |

핵심 장점: ./gradlew build가 Docker 없이도 항상 통과한다.

4.2 테스트 결과 (44/44 통과)

| 영역 | 파일 | 케이스 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| RedisConfig | RedisConfigTest | 1 | Lua 스크립트 리소스 로드 |
| RateLimitService | RateLimitServiceTest | 4 | 허용/거부/null 안전/버킷 키 |
| ResponseCacheService | ResponseCacheServiceTest | 7 | 키 결정성, 사용자별 키 분리(보안), 정규화, TTL |
| UsageQuota | UsageQuotaTest | 5 | 초과 판정, 리셋 판정/실행, 한도 변경 |
| UsageQuotaRepository | UsageQuotaRepositoryTest | 2 | 동시 20건 addUsage → lost update 없음 |
| RequestLogRepository | RequestLogRepositoryTest | 6 | 집계·기간 필터·사용자 격리·페이징 |
| ProxyService | ProxyServiceTest | 7 | 429 2종, 404, 캐시 히트/미스+비용, 400 2종 |
| UsageController | UsageControllerTest | 2 | DTO 응답, 엔티티 미노출 |
| AdminController | AdminControllerTest | 3 | 집계 응답, 204, 검증 400 |
| /admin 인가 (보안) | AdminAuthorizationTest | 3 | MEMBER 403, ADMIN 허용, 미인증 401 |
| 요청 크기 제한 (보안) | RequestSizeLimitFilterTest | 4 | 1MB 초과 413, 이하 통과 등 |
| 합계 |  | 44 | 44 통과 / 0 실패 |

4.3 트러블슈팅

- 한글 경로에서 Gradle 테스트 워커 전멸(ClassNotFoundException) — 프로젝트 경로("바탕 화면", 한글+공백)에서 Gradle이 테스트 워커에 클래스패스를 @argfile로 넘길 때, JDK 네이티브 런처가 이 파일을 OS 코드페이지(MS949)로 읽어 UTF-8과 어긋남 → 한글 경로 세그먼트가 깨져 우리 테스트 클래스만 로드 실패. JVM 옵션으로 해결 불가(JVM이 뜨기 전 단계). 해결: build.gradle에서 Windows일 때만 빌드 산출물 디렉터리를 ASCII 경로(시스템 임시 폴더)로 리다이렉트.

- @WebMvcTest에 커스텀 필터가 딸려 올라옴 — @Component 필터는 슬라이스 테스트에도 등록된다. @MockBean으로 필터 의존성을 채우고 addFilters=false로 실행은 꺼서 해결.

- @DataJpaTest 롤백 트랜잭션과 멀티스레드 테스트 충돌 — 준비 데이터가 커밋 전이라 다른 스레드에서 안 보임. Propagation.NOT_SUPPORTED로 즉시 커밋되게 해결.

5. 학습 기록 — 스스로 묻고 답한 질문들 (1주차에서 이어짐)

Q. Redis 레이트 리밋에서 GET 후 SET은 왜 레이스 컨디션이 생기고, Lua는 어떻게 해결하나?

GET과 SET 사이에 다른 요청이 끼어들면 둘 다 같은 "남은 토큰 수"를 읽고 둘 다 1개 차감한 값을 저장한다(둘 다 9를 읽고 둘 다 8을 씀 → 2개 소비가 1개로 기록). Lua 스크립트는 실행 도중 다른 명령이 끼어들 수 없는 단일 명령처럼 동작하므로 "리필 → 클램프 → 차감"이 원자적 단위가 된다.

Q. 고정 윈도우의 경계 문제는 무엇이고, 토큰 버킷은 어떻게 피하나?

고정 윈도우는 리셋 직전과 직후에 각각 한도만큼 보내면 짧은 시간에 2배가 통과한다. 토큰 버킷은 "리셋 시점" 개념 자체가 없고 초당 일정량씩 채워지는 그릇이라 경계 폭주가 구조적으로 없다.

Q. 쿼터 누적을 "읽고-더하고-쓰기"로 하면 왜 lost update가 생기나?

두 요청이 동시에 currentUsage=$3을 읽고 각각 +$1, +$2를 계산해 저장하면 나중 값이 먼저 값을 덮어쓴다($6이어야 하는데 $4나 $5가 됨). UPDATE ... SET x = x + :cost는 DB가 행 잠금을 잡고 한 번에 처리하므로 유실이 없다.

Q. 시크릿 미설정 시 "기본값으로 뜨기" vs "아예 안 뜨기", 왜 후자로 바꿨나? (SEC-01)

기본값으로 뜨면 배포 환경에서 환경변수를 잊었을 때 공개된 시크릿으로 JWT를 위조할 수 있는 서버가 조용히 운영된다. 장애는 즉시 보이지만 보안 사고는 한참 뒤에 발견된다. 잘못된 설정이면 부팅 시점에 시끄럽게 실패(fail-fast)하는 쪽이 안전하다.

아직 답을 만드는 중인 질문 (3주차 학습 예정)

- Lua 원자성을 실제 동시 부하(k6)로 검증하면 정말 레이스 컨디션이 없는가

- 시맨틱 캐시(임베딩) 도입 시 히트율-정확도-비용 트레이드오프

6. 다음 계획 / 리스크

- 보안/QA 검수 → 완료 (3.6절 SEC-01~03 반영, 회귀 테스트 7건 추가)

- [확인 필요] 프로바이더 응답의 usage 필드는 API 키가 없어 실물 검증 못 함 — 공식 문서 스키마 기준으로 mock 테스트 고정. 실 키 확보 후 검증 필요

- [리스크] Redis Lua의 실제 원자성은 3주차 k6 부하 테스트에서 검증 예정

- [리스크] LlmModel 단가 시드 데이터가 없어 데모 전 단가 등록 필요

- 3주차: EC2+Nginx 배포 → k6 부하 테스트 → 인덱스/캐시 개선 전후 수치 기록