Tollm 1주차 진행 보고서

- 기간: 2026-07-13 ~ 2026-07-19

- 프로젝트: Tollm — 팀 단위 LLM API 공유를 위한 게이트웨이 서버 (인증·사용량 추적·비용 관리·요청 제한·캐싱)

- 이번 주 목표: 로컬 개발 환경 구축 + 1주차 필수 기능(인증 → 키 관리 → 프록시 코어)

- 저장소: github.com/insik03/Tollm

1. 요약

| 구분 | 상태 |
| --- | --- |
| 개발 환경 (Docker: MySQL 8 + Redis 7, Gradle wrapper, JDK 21) | 완료 |
| ① 인증: 회원가입/로그인, JWT 발급, 공통 예외 처리 | 완료 + 검증 |
| ② API 키: 발급(원문 1회 노출)/목록/폐기, JWT 인증 필터 | 완료 + 검증 |
| ③ 프록시 코어: 키 인증 필터, 프로바이더 라우팅, OpenAI/Anthropic 클라이언트 | 완료 + 검증 |
| 실제 LLM 응답 연동 | ⏳ 프로바이더 API 키 확보 후 (다음 주 초) |

회귀 테스트: 16/16 통과 (2026-07-18 기준, 4절 참조)

2. 구현한 요청 처리 흐름

[관리 흐름]  회원가입/로그인 → JWT 발급 → (JwtAuthFilter) → 키 발급/목록/폐기

[프록시 흐름] POST /v1/chat/completions + tlm_ 키

→ ApiKeyAuthFilter : SHA-256 해시로 ACTIVE 키 조회, 사용자 식별

→ ProxyService     : 요청 본문에서 model 추출

→ ProviderRouter   : gpt-*/o* → OpenAI, claude* → Anthropic

→ OpenAiClient(통과) / AnthropicClient(형식 변환 어댑터)

→ 응답 반환 (프로바이더 오류는 502 PROVIDER_ERROR로 변환)

3. 핵심 설계 결정과 근거

| 결정 | 근거 |
| --- | --- |
| 비밀번호 bcrypt, API 키 SHA-256 | 입력 엔트로피·검증 빈도 기준. 비밀번호=저엔트로피·저빈도 → 느린 해시로 무차별 대입 방어. API 키=256비트 랜덤·매 요청 검증 → 빠른 해시 + 결정적이라 유니크 인덱스 단건 조회 |
| 키 원문 미저장 (해시만) | DB 유출 시에도 키 원문 보호. 원문은 발급 응답에서 1회만 노출 |
| 로그인 실패 사유 단일 메시지 | "이메일 없음"과 "비밀번호 틀림"을 구분하면 계정 열거 공격 가능 |
| 회원가입 @Transactional | User·UsageQuota($5) 이중 저장의 원자성 — 부분 성공 시 "쿼터 없는 유저" 방지 |
| JWT (세션 대신) | 무상태 → 수평 확장 시 세션 공유 불필요, API 클라이언트에 자연스러움. 무효화 불가 단점은 짧은 만료(1h)로 완화 |
| OpenAI 호환 형식 + 어댑터 패턴 | 기존 도구가 base URL만 바꿔 그대로 사용. 프로바이더 형식 차이는 AnthropicClient가 내부 흡수 |
| RestClient 타임아웃 (3s/60s) | 외부 API 지연 시 톰캣 스레드 풀 고갈 → 서버 전체 마비 방지 |
| 인증 이원화 (JWT vs API 키) | 사람(관리 API)은 로그인 기반 JWT, 도구(프록시)는 발급 키 — 사용 주체가 다름 |

4. 검증 결과 (회귀 테스트 16케이스)

| 영역 | 케이스 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 인증 (5) | 가입 201 / 중복 409 / 로그인 200+JWT / 오류 비번 401 / 검증 실패 400 | 전부 통과 |
| 키 관리 (6) | 미인증 401 / 발급 201 / 목록 ACTIVE / 폐기 204 / 폐기 후 REVOKED / 위조 JWT 401 | 전부 통과 |
| 프록시 (5) | 키 없음 401 / 폐기 키 401 / model 누락 400 / 미지원 모델 400 / 프로바이더 키 미설정 502 | 전부 통과 |

DB 확인: users에 bcrypt 해시 저장(평문 없음), usage_quota 한도 $5·리셋일 생성, request_log 복합 인덱스(user_id, created_at) 생성 확인.

5. 트러블슈팅 기록

- JDK 21 vs toolchain 17 — 로컬 JDK 21뿐인데 toolchain 17 지정 → 21로 통일 (Boot 3.3 공식 지원 LTS)

- jakarta vs spring의 @Transactional — 같은 이름 어노테이션 임포트 혼동. 스프링 것(readOnly 등 옵션 보유)으로 통일

- 필터의 예외는 @RestControllerAdvice가 못 잡음 — 필터는 컨트롤러 바깥 단계라 JSON 에러 응답을 필터에서 직접 작성

- 테스트 시 PowerShell → curl.exe JSON 이스케이프 깨짐 — 서버 버그로 오인할 뻔. Invoke-RestMethod로 전환해 해결 (서버 로그의 JSON parse error로 원인 확인)

6. 학습 기록 — 구현하며 스스로 묻고 답한 질문들

기능마다 "왜 이렇게 하는가"를 먼저 정리하고 코드를 작성했다. 면접 예상 질문 형식으로 기록한다.

Q. 비밀번호는 bcrypt로 해싱하면서 API 키는 왜 SHA-256인가?

해싱 방식은 입력의 엔트로피와 검증 빈도로 결정했다. 비밀번호는 사람이 만들어 추측 가능(저엔트로피)하고 로그인 시에만 검증되므로, 일부러 느린 bcrypt로 무차별 대입을 막는다. API 키는 서버가 만든 256비트 랜덤이라 대입 공격 자체가 불가능하고, 매 요청마다 검증되므로 빠른 SHA-256을 쓴다. 부가 이점: SHA-256은 결정적(같은 입력→같은 출력)이라 해시 컬럼에 유니크 인덱스를 걸어 단건 조회가 가능하다. bcrypt는 매번 salt가 달라 이 조회가 불가능하다.

Q. 세션 대신 JWT를 선택한 이유는? 단점은 없나?

JWT는 토큰 안에 신원과 서명이 자체 포함된 무상태 방식이라, 서버가 세션 저장소를 조회·공유할 필요가 없어 수평 확장에 유리하고, SDK/CLI 같은 API 클라이언트의 Authorization 헤더 방식에 자연스럽다. 단점은 서버가 상태를 안 들고 있어 만료 전 강제 무효화가 불가능하다는 것 — 짧은 만료(1시간)로 완화했다. 참고로 JWT 페이로드는 암호화가 아니라 서명이므로(Base64로 누구나 열람 가능) 민감정보를 넣지 않는다.

Q. 회원가입 메서드에 @Transactional을 붙인 이유는?

User 저장과 UsageQuota($5) 저장, 쓰기가 2번이다. 중간에 실패하면 "쿼터 없는 유저"가 생겨 이후 비용 한도 체크가 깨진다. @Transactional로 두 저장을 묶어 전부 성공 아니면 전부 롤백(원자성)을 보장했다. 스프링이 AOP로 메서드를 감싸 BEGIN/COMMIT/ROLLBACK을 대신 처리한다.

Q. 로그인 실패 시 "이메일 없음"과 "비밀번호 틀림"을 왜 구분하지 않나?

메시지를 구분하면 공격자가 임의 이메일을 넣어보며 가입 여부를 알아낼 수 있다(계정 열거 공격). 두 실패를 같은 메시지("이메일 또는 비밀번호가 올바르지 않습니다")로 뭉개서 존재 여부를 숨긴다.

Q. 키 폐기(revoke)에서 save() 호출 없이 어떻게 DB가 갱신되나?

JPA 변경 감지(dirty checking). @Transactional 안에서 조회한 엔티티는 영속성 컨텍스트가 스냅샷을 들고 있다가, 값이 바뀌면 커밋 시점에 UPDATE를 자동 실행한다.

Q. 인증 필터에서 발생한 401은 왜 GlobalExceptionHandler로 처리하지 않나?

서블릿 필터는 DispatcherServlet(컨트롤러) 앞 단계에서 실행되는데, @RestControllerAdvice는 컨트롤러 영역의 예외만 잡는다. 그래서 필터에서는 JSON 에러 응답을 직접 작성한다.

아직 답을 만드는 중인 질문 (2주차 학습 예정)

- Redis 레이트 리밋에서 GET 후 SET 방식은 왜 레이스 컨디션이 생기고, Lua 스크립트는 이를 어떻게 해결하나?

- 고정 윈도우 카운터의 경계 문제는 무엇이고, 토큰 버킷은 이를 어떻게 피하나?

- 쿼터 누적을 "읽고-더하고-쓰기"로 하면 왜 갱신 유실(lost update)이 생기나?

7. 다음 주 계획 (우선순위 순)

- 프로바이더 API 키 확보 → 실제 LLM 응답 E2E 검증

- ④ 사용량 로깅: 응답 토큰 수 추출 → 단가표(LlmModel) 기반 비용 계산 → RequestLog 저장, /usage/me 집계

- ⑤ Redis Lua 토큰 버킷 레이트 리밋 → 쿼터 차단(429) → exact 응답 캐시

- git/GitHub 저장소 구성 및 기능 단위 커밋 시작 (완료 — 커밋 6개 푸시)

- (여유 시) EC2 배포 착수

8. 리스크

- 프로바이더 API 키 미확보 — 실제 LLM 호출·비용 계산 검증이 전부 이것에 의존 (최소 $5 크레딧 필요)

- 발표 데모 시나리오 중 "캐시 히트·429"는 ⑤ 완료 후 가능